[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» ноября  2018г.                                                                                № 53
Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения

Руднянского муниципального района Волгоградской  области

на 2018-2034 годы
         В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года, Федеральным законом N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Большесудаченского сельского  поселения, администрация Большесудаченского сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2018-2034 годы.


2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  распространяет свое действие с 01.01.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Большесудаченского
сельского поселения                                            

Г.А. Ивлиева
Утверждена 

Постановлением Администрации 

Большесудаченского сельского поселения 

Руднянского муниципального района

Волгоградской области 

№ 53 от 27.11.2018г.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2034 ГОДЫ

с.Большое Судачье

2018 год
ПАСПОРТ
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2018-2034 годы»
	Наименование программы
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2018-2034 годы» (далее – Программа)

	Основания для разработки программы
	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального  района Волгоградской области; 

- Устав Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального  района Волгоградской области

	Заказчик программы и его местонахождение
	Администрация Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация)

403618, Волгоградская область, Руднянский район, село Большое Судачье, улица Школьная, дом 18

	Разработчик программы и его местонахождение
	Администрация Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация)

403618, Волгоградская область, Руднянский район, село Большое Судачье, улица Школьная, дом 18

	 Исполнители мероприятий программы
	Администрация Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области 

	Цели и задачи программы


	Комплексное решение проблем транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения:  

1. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на территории поселения.

2. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  поселения.

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения сельского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности.

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями населения  в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений.

6. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении.

	Целевые показатели (индикаторы) программы
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 100%.

2. Число зарегистрированных ДТП - 0.

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации: 2018-2034

Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения

1 этап: 2018-2022гг.

2 этап: 2023-2034гг.

	Объемы и источники финансирования
	Источники финансирования:

- средства местного бюджета: 
2018 год – 838,1 тыс. руб.; 
2019 год – 797,3 тыс. руб.; 
2020 год – 1095,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1095,2 тыс. руб.; 
2022 год – 1095,2 тыс. руб.; 
2023-2034гг. – 13142,4 тыс. руб.; 
Средства местного бюджета на 2018-2034 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий программы
	- разработка проектно-сметной документации;                                     
- ремонт и капитальный ремонт дорог.

	Мероприятия программы
	- приобретение материалов и ремонт дорог;

- мероприятия по организации дорожного движения.

	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области и Совет Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

	Ожидаемые результаты реализации программы
	· повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Большесудаченского сельского поселения;

· увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Большесудаченского сельского поселения;

- повышение надежности системы транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения



1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

1.1. Анализ положения Большесудаченского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Большесудаченское сельское поселение расположено на западе Руднянского муниципального района. На северо-востоке граничит с Матышевским сельским поселением, на юго-востоке с Сосновским сельским поселением, на западе с Еланским районом, на юге с Даниловским районом. Общая площадь поселения составляет 21753,86 га. Административным центром и единственным населенным пунктом поселения является село Большое Судачье. Удаление:  от областного центра  г. Волгограда - 350 км,  от райцентра р.п. Рудня на 44 км. Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 940 человек. 


1.2. Социально-экономическая характеристика Большесудаченского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Экономическая база сельского поселения представлена предприятиями различных форм собственности, которые действительно работают - это КФХ Зобнина А.В., КФХ Тивелева В.Б., КФХ Чекурова С.П., ООО ВАПК, ИП Пирожкова В.В., ИП Битюцкая С.В., ИП Артемьев А.А., ИП Задыхин А.И. 


Экономической основой поселения являются земли сельскохозяйственного назначения. Сельское хозяйство представлено растениеводством. На территории поселения ведут успешную деятельность три крестьянско-фермерских хозяйства и одно предприятие сельскохозяйственного производства. Обрабатывается 100% земель сельхозназначения.


Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами заключается в том, что одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Большесудаченского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.


На территории поселения находятся предприятия разных видов деятельности:

	Наименование организации
	количество

организаций
	число работающих

	МКОУ «Большесудаченская СОШ» (детский сад включительно)
	1
	23

	МКУ «Большесудаченский СДК» (библиотека включительно)
	1
	4

	МБУ «Благоустройство с.Большое Судачье»
	1
	10

	 Администрация Большесудаченского сельского поселения
	1
	5

	ФГУП Почта России
	1
	4

	Магазины
	4
	4

	Сберкасса
	1
	1

	Аптечный пункт, МУП «Руднянская аптека»
	1
	1

	ГБУ «ЦРБ  Руднянского муниципального района» Большесудаченская участковая больница
	1
	6

	Столовая филиала №6 ООО ВАПК
	1
	2

	КФХ Зобнина А.В.
	1
	50


       
Жилищный фонд села Большое Судачье складывается из одноэтажных индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Средняя жилищная обеспеченность Большесудаченского сельского поселения на 01.01.2018 г. составляет 18 кв. м/чел. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается. Ветхий жилищный фонд по данным программы комплексного развития населенных пунктов - отсутствует. В 2006-2016 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось за счет собственных, заемных средств и средств бюджетов Волгоградской области и муниципального района.

Водопроводная сеть составляет 11 км. Забор воды осуществляется при помощи трех артезианских скважин (одна из них резервная), глубиной 120 м и оборудованных погружными электронасосами. Вода накапливается в водонапорной башне Рожновского объемом 15м3 и распределяется по водопроводной сети к уличным водоразборным колонкам и к частным домовладениям (в помещение или на участок). Количество водопроводных колодцев на территории поселения - 66 штук.

Село Большое Судачье  газифицировано на 98 %; протяженность электрических сетей составляет  17 км. 


Торговля и общественное питание.  В сельском поселении расположено 4 магазина частных предпринимателей.  В торговой сети работает 4 человека. Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными и промышленными товарами сохраняется на удовлетворительном уровне.  Спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются. Автомобильный транспорт и дорожная сеть поселения позволяет поставлять грузы и население в любое место.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

· демографическое развитие;

· перспективное строительство;

· состояние транспортной инфраструктуры

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

 Демографическое развитие муниципального образования      
  
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. 

Демографическая ситуация в поселении начиная с середины 1990-х годов постепенно ухудшалась,  до настоящего времени число родившихся не превышало число умерших. Баланс  населения  также не  улучшался из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.  


Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  неустойчивым финансовым состоянием сельхозпредприятия, снижением доходов населения. 


Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- увеличение количества рабочих мест;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности

населения (2018/2010 гг.)

	
	2010 г.
	2018 г.
	абсолютное

изменение, чел.
	относительное изменение, %

	
	1070
	940
	минус 130
	минус 12,15%

	Итого:
	
	
	
	


     
1.3.  Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально – экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.


Внешние транспортно – экономические связи Большесудаченского сельского поселения  осуществляются одним видом транспорта: автомобильным. Связь с административным центром района осуществляется  посредством личного автотранспорта и общественного транспорта. В последние годы произошёл большой рост услуг такси.

   
Железнодорожный транспорт  - ближайшая железнодорожная станция Матышево находится на расстоянии 11 км  от центра с.Большое Судачье. Ближайшая автомобильная трасса находятся в 11 км. 

На территории поселения протекает река Терса. В период таяния снегов река заливает пойменные луга. В границах поселения имеется 16 прудов.


Воздушный и водный транспорт на территории поселения не развит.


1.4.  Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог


Связь с райцентром осуществляется по автодороге  Большое Судачье – Рудня. Внутри поселения передвижение осуществляется по дорогам общего пользования местного значения с капитальным (асфальтобетонным) и низшим (грунтовым) типом покрытия. Общая протяженность дорог местного значения 21,5 км.  
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района

Волгоградской области

	№

п/п
	Наименование улицы,
дороги, проезда и т.п.
	Протяженность,
км.
	Инвентарный номер

	1
	Автодорога
	2,5
	11010300014

	2
	Автодорога
	3,44
	11010300015

	3
	Асфальтированная автодорога
	0,596
	11010300016

	4
	Грунтовые дороги
	11,0
	11041030032

	5
	Дорога асфальтированная
	4,0
	000000000052


Таблица 2 Основные показатели улично-дорожной сети с.Большое Судачье
	Протяженность автомобильных дорог и улиц,   км
	итого, км.

	С усовершенствованным

покрытием (асфальтобетон)
	С покрытием переходного типа (щебень)
	Без покрытия (грунтовые)
	

	10,5
	0
	11,0
	21,5

	
	
	
	



Уличная сеть населенного пункта имеет линейное  построение. Ширина улиц колеблется от 10 до 40 метров. Ширина проезжих частей 4 - 8 м.

Дорожно – транспортная сеть Большесудаченского сельского поселения состоит из дорог, не предназначенных для скоростного движения. На дорогах  Большесудаченского сельского поселения,  расположенных в границах населенного пункта,  скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. На дорогах, расположенных вне населенного пункта, скоростной режим составляет 90 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.


Муниципальное образование Большесудаченское сельское поселение Руднянского муниципального района   расположено в степной местности, на западе Руднянского района, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, являющейся южным окончанием Окско-Донской низменности, у правого берега реки Терсы, на берегах озёр Судачье и Большое Огибное. Рельеф местности равнинный. Центр села расположен на высоте около 115 метров над уровнем моря. Почвы — чернозёмы южные, в пойме Терсы — пойменные нейтральные и слабокислые. По механическому составу почвы преимущественно легкоглинистые (свыше 56%), тяжелосуглинистые составляют 28%, среднесуглинистые - 6,6%, легкосуглинистые 0,6%, супесчаные - 1%, песчаные - 0,1% всей площади. 


Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена — Dfb). Зима умеренно-холодная, лето жаркое, сухое, пыльное. Многолетняя норма осадков — 440 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 52 мм, наименьшее в марте — 22 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 6,4 °С, средняя температура самого холодного месяца января −9,9 °С, самого жаркого месяца июля +21,7 °С. 
Исходя  из  географических  и  климатических условий на территории поселения возможны:

   - в зимнее время - снежные бури и заносы, гололед;

   -  в весеннее время - подтопление населенного пункта (весенние наводнения);

   - в летнее время – дождливый период, раскисание проселочных дорог;

   - в осеннее время - раскисание проселочных дорог, густые туманы - в следствие чего затрудняется движение автотранспорта. Наиболее уязвимыми участками путей сообщения являются грунтовые дороги в период  весенней  распутицы, гололеда и снежных заносов.


Дороги на территории Большесудаченского сельского поселения переданы в собственность администрации поселения на основании Закона Волгоградской области от 30 ноября 2006 года № 1324-ОД «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Руднянский муниципальный  район и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» передаточным актом.   

Обслуживание дорог осуществляется администрацией Большесудаченского сельского  поселения с привлечением подрядных организаций по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог  на территории Большесудаченского сельского поселения. В состав работ входит:

1. Содержание муниципальных автомобильных дорог, включает в себя работы по грейдированию и подсыпке  дорог;

2. Расчистка дорог от снега в зимний период;

3. Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков, предоставленной Заказчиком.

4. Ремонт дорожного полотна с твердым покрытием.

На сегодняшний день улично-дорожная сеть населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии, главная часть представлена дорогами с твердым покрытием. 


Перевозка населения транспортными средствами общего пользования отражена в таблице 3.

На сегодняшний день на территории населенного пункта обозначился ряд проблем, связанных с транспортным обеспечением населения:
- дороги с твердым покрытием требуют капитального ремонта;

- часть улиц не имеет капитального покрытия;
- отсутствует инвентаризация, диагностика и паспортизация муниципальных автомобильных дорог.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Учитывая специфику поселения, хранение транспорта осуществляется на личных хозяйствах.

Незначительная интенсивность транспортного потока в поселении не требует специальных мер по регулированию хранения личного транспорта и принятия дополнительных мер по увеличению транспортных потоков. 

Однако  ежегодный прирост количества легкового личного транспорта жителей поселения составляет 20 - 25%.  Поэтому именно этот вид транспорта и в большей степени его резко возросшее в последнее время количество определяют скорость движения.

Уровень автомобилизации жителей Большесудаченского сельского поселения составляет  - свыше 130 единиц автотранспорта на 700 постоянных жителей.


1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Имеется связь с районным центром пассажирским автомобильным транспортом. Существует остановочная площадка для пассажирского транспорта и остановочные павильоны по маршруту общественного транспорта.

Таблица 3 – Основные показатели работы транспортных средств общего пользования
	Показатель
	Ед. измерения
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	
	
	
	
	

	Количество муниципальных маршрутов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	Протяженность муниципальных маршрутов
	км
	50
	50
	50
	50
	50

	Охват населения регулярным автобусным сообщением
	%
	48
	48
	48
	49
	49

	Количество выполненных рейсов по маршрутам
	ед.
	1040
	1040
	208
	208
	208

	Количество перевезенных пассажиров
	чел.
	10400
	10400
	2496
	2496
	2496


Автобусное движение между населенными и городскими пунктами организовано в соответствии с расписанием.


1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения


Для передвижения пешеходов по Большесудаченскому сельскому поселению предусмотрены тротуары.


Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. 

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.
       
Содержание автомобильных дорог внутри поселения осуществляется силами  Администрации Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области. Специальная техника отсутствует, поэтому заключаются контракты со специализированными организациями по ремонту дорог. Очистку снега производится силами МБУ «Благоустройство с.Большое Судачье».  Для качественного содержания улично-дорожной сети  необходимо приобретение  дорожной и коммунальной техники.                     


Интенсивность движения грузового транспорта на дорогах Большесудаченского сельского поселения не превышает показатели, характерные для внутренних улиц села. 
Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории поселения, являются КФХ, а также поставщики, организующие доставку продовольствия в магазины с.Большое Судачье.

Маршрут движения грузового автотранспорта проходит через с.Большое Судачье.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают в центральной части населенного пункта, с заездом в жилую зону. Это создает условия для загрязнения атмосферного воздуха особенно в периоды жары и засухи, повышает нагрузку на дорожно – транспортную сеть села.  


1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения


За последние годы нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и увеличением количества автомобилей, возрастает мобильность населения.

 
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.


В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. 


Анализ безопасности дорожного движения показывает, что в поселении в  2018 году совершено одно  ДТП, совершенное водителем в состоянии алкогольного опьянения.


Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.


1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.
        
Отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.


В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.
 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.


1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения 


Анализ современного состояния улично – дорожной сети выявил недостаточное обеспечение улиц твердым покрытием, необходимость реконструкции значительного количества дорожного покрытия. Требуется строительство твердого покрытия для обеспечения комфортной транспортной связи на территории всего села. На некоторых улицах предлагается реконструкция и улучшение грунтового покрытия. 


Действующим генеральным планом Большесудаченского сельского поселения мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром, не предусмотрены, но необходимы и целесообразны.

Ежегодно администрацией Большесудаченского сельского поселения проводится ремонт твердого покрытия автомобильных дорог местного значения общего пользования. Для приведения транспортной инфраструктуры поселения в соответствие с нормативными требованиями законодательства необходимо разработать и осуществить комплекс целенаправленных мероприятий со значительными финансовыми вложениями. 

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

9. Генеральный план Большесудаченского  сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения сельского поселения  должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории  поселения;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) условия для пешеходного передвижения населения;

з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.


1.13.  Оценка финансирования транспортной инфраструктуры


Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета Администрации Большесудаченского сельского поселения, дорожный фонд (акцизы).  Объем финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возможностями бюджета Администрации Большесудаченского сельского поселения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.


Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в  установленном порядке.


2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Большесудаченского сельского поселения:


2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.
В результате градостроительного анализа использования территории с. Большое Судачье определено, что для развития населенного пункта до 2034 года имеются необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства и размещения производственных предприятий. Генеральным планом планируется развитие населенного пункта в северном, южном и западном направлении. Используются для застройки имеющиеся земельные ресурсы внутри села.

Формирование общественного центра преемственно продолжено с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений. Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях.

Генеральным планом Большесудаченского сельского поселения предусматривается строительство спортивной площадки общего пользования.
Программа предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами,  развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте населенного пункта, характеризуются низким качеством дорог, что не позволяет обеспечить выполнение требований к комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется капитальный ремонт дорог. 


2.2 Прогноз транспортного спроса, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

   
Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, к 2034 году возможно дополнительное снижение уровня перевозок пассажиров транспортом общего пользования.  Инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами, за транспортным спросом. Только 10 – 15 % жителей поселения пользуются общественным транспортом. В связи с вышеизложенным предполагается, что в ближайшее время не произойдет значительных изменений в направлениях движения пассажирских транспортных потоков и спроса населения на общественный транспорт. 

В связи с отсутствием транспортных предприятий на территории Большесудаченского сельского поселения интенсивность грузового транспорта незначительна и на расчетный период не изменится.      
 
2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

             В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным населенными пунктами будет осуществляться личным и общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.


2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.


2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

   
Прогнозный уровень автомобилизации жителей Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области  к 2034 году составит 200 - 300 автомобилей на 700 постоянных жителей. 

  
Ежегодный прирост количества легкового личного транспорта жителей поселения и качество дорог способствуют увеличению скорости  и плотности движения. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств и повышение качества дорог в поселении предполагается повышение плотности и скорости движения транспортных средств


2.6  Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.


Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.


Прогнозируется повышение уровня безопасности дорожного движения за счет реализации мероприятий по: 

- капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведению мероприятий по организации дорожного движения.


2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
   
За счет увеличения единиц техники  уровень негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения будет увеличиваться.


Для снижения негативного воздействия транспортно – дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное  воздействие противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль дорог для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.


3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта.

       
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально – экономического  развития, деловую активность на территории поселения.

   
При разработке сценариев развития транспортного комплекса  помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.


Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития. 
Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. 

       Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.
Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Большесудаченского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. 

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории Большесудаченского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. 
       Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети.


4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не предусматриваются. 
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно – пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.
Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.


Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог – это мероприятия по ремонту дорог, грейдированию, подсыпке дорог, очистке от снега. 

В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети Большесудаченского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать мероприятия по капитальному ремонту улиц с твердым покрытием протяженностью –  10 км
Мероприятия по развитию сети дорог поселения
	Наименование мероприятия
	Тип улицы
	Протяженность километров
	Местоположение дороги
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	
	
	
	фед.

бюдж
	бюдж. субъекта
	бюдж.МО
	внебюдж

	Автодорога 11010300014
1. Ремонт  2. Очистка от снега

3. Замена светильников уличного освещения


	сохраняемый
	2,5
	ул. Школьная и Молодежная
	2018 год

2019 год 

2020 год
2021 год

2022 год
2022-2034 г.г.
	
	 
	100

100

100
100

100

100
	 

	 Автодорога 11010300015
1. Ремонт  2. Очистка от снега

3. Замена светильников уличного освещения


	сохраняемый
	3,44
	ул. Буденного
	2018 год

2019 год 

2020 год
2021 год

2022 год
2022-2034 г.г.
	 
	 
	100

100

100
100

100

100
	 

	Асфальтированная автодорога 11010300016
1. Ремонт  2. Очистка от снега

3. Замена светильников уличного освещения


	сохраняемый
	0,596
	ул. Садовая
	2018 год

2019 год 

2020 год
2021 год

2022 год
2022-2034 г.г.
	 
	 
	100

100

100
100

100

100
	 

	Дорога асфальтированная 000000000052
1. Ремонт  2. Очистка от снега

3. Замена светильников уличного освещения


	сохраняемый
	4,0
	ул. Окт ябрьская и Огибная
	2018 год

2019 год 

2020 год
2021 год

2022 год
2022-2034 г.г.
	 
	 
	100

100

100
100

100

100
	 

	Грунтовые дороги 11041030032
1. Грейдирование

2. Подсыпка

3. Очистка от снега

4. Замена светильников уличного освещения


	сохраняемый
	11,0
	ул. Окт ябрьская и Огибная
	2018 год

2019 год 

2020 год
2021 год

2022 год
2022-2034 г.г.
	 
	 
	100

100

100
100

100

100
	 

	Итого
	
	 21,5
	
	
	
	
	
	


 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,

 в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	фед.бюдж
	бюдж.субъекта
	бюдж.МО
	внебюдж

	Разработка проекта организации дорожного движения
	2019
	 
	 
	100
	 

	Нанесение разметки
	2019
	
	 
	100
	 

	Приобретение и установка дорожных знаков
	2020
	
	
	100
	


Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры

и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Источники финансирования, %

	
	
	фед.бюдж
	бюдж.субъекта
	бюдж.МО
	внебюдж

	Мониторинг реализации программы
	2019-2034
	
	
	100
	

	в т.ч. Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры Большесудаченского с/п
	2019-2034
	
	
	100
	


3. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
	Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.
	Задачи программы
	Мероприятия
	Наименование индикатора
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2025
	2034



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения
	Мероприятия по развитию сети дорог поселения, ремонту и капитальному ремонту

	Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям
	0 
	 5
	 10
	 15
	20
	30
	40

	
	Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения сельского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности
	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;
	Число зарегистрированных ДТП 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры
	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.
	Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры


	процент опрошенных
	процент опрошенных
	процент опрошенных
	процент опрошенных
	процент опрошенных
	процент опрошенных
	процент опрошенных


7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.
В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.
Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.














