АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.04.2018 г.                                     № 17

Об утверждении мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния села Большое Судачье Руднянского муниципального района Волгоградской области на весенний период 2018 года

В целях проведения работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Большесудаченского сельского поселения Администрация Большесудаченского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 16 апреля по 14 мая 2018 года весенний месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния села Большое Судачье Руднянского муниципального района на весенний период 2018 года.

2. Утвердить мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния села Большое Судачье Руднянского муниципального района на весенний период 2018 года (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Глава Большесудаченского

сельского поселения                                                                           Г.А. Ивлиева

Приложение № 1

К постановлению администрации

Большесудаченского сельского поселения

№ 17 от 13.04.2018 г.

Мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния села Большое Судачье Руднянского муниципального района на весенний период 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Благоустройство территорий |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке села Большое Судачье после зимнего периода и подготовке к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне | с 16 апреля 2018 г. по 5 мая 2018 г. | Администрация поселения, ТОС (по согласованию) |
| 1.2 | Организация проведения весенних работ по благоустройству среди учреждений и мероприятий, расположенных на территории поселения, озеленению улиц, дворов, сквера | до 5 мая 2018 г. | Администрация поселения, учреждения, организации (по согласованию) |
| 1.3 | Организация работ по уборке обочин дорог от бытового мусора | с 16 апреля 2018 г. по 20 апреля 2018 г. | Рабочие по благоустройству |
| 1.4 | Организация с привлечением населения и неработающих граждан по направлению органов службы занятости в рамках реализации программ «Организация общественных работ», «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 от 18 лет» работ по благоустройству, санитарному содержанию территорий | апрель-май 2018 г. | ГКУ «ЦЗН Руднянского района», администрация поселения (по согласованию) |
| 1.5 | Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающим на территории поселения в части уборки придомовых территорий | до 3 мая 2018 г. | МКОУ «Большесудаченская СОШ», администрация поселения (по согласованию) |
| 1.6 | Организация работ по озеленению. Корчевание аварийных и больных деревьев, выполнение обрезки деревьев и кустарников. Проведение посадки деревьев, кустарников, цветов в местах общего пользования | апрель-май 2018 г. | МБУ «Благоустройство с. Большое Судачье», администрация поселения (по согласованию) |
| 1.7 | Обеспечение участия учащихся школы в общественно значимых работах на территории поселения | весь период | МКОУ «Большесудаченская СОШ», администрация поселения (по согласованию) |
| 1.8 | Уборка центральной площади, детских площадок, пляжей, территории водяных скважин и водонапорных башен | апрель-май 2018 г. | Рабочие по благоустройству, МБУ «Благоустройство с. Большое Судачье» (по согласованию) |
| 1.9 | Уборка стадиона (субботник) | 20-21 апреля 2018 г. | Администрация поселения, учреждения, население |
| 1.10 | Уборка кладбища (субботник) | 27-28 апреля 2018 г. | Администрация поселения, учреждения, население |
| 1.11 | Побелка деревьев, покраска малых архитектурных форм, ремонт скамеек | май 2018 г. | Рабочие по благоустройству |
| 1.12 | Обустройство остановок общественного транспорта: уборка, ремонт, покраска | май 2018 г. | Администрация поселения, рабочие по благоустройству |
| 1.13 | Обустройство памятников, мемориалов, воинских захоронений, мест погребения: уборка, покраска, озеленение, организация цветников | до 1 мая 2018 г. | Администрация поселения |
| 1.14 | Проведение работ по ямочному ремонту дорог | весь период | Администрация поселения (по согласованию) |
| 1.15 | Демонтаж и вывоз фундамента здания дома престарелых, здания ветаптеки | май 2018 г. | МБУ «Благоустройство с. Большое Судачье» |
| 1.16 | Проведение поселенческого конкурса «Лучшее домовладение» | весь период | Администрация поселения |
| - Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) |  |  |  |
| 2.1 | Организация сбора, вывоза ТКО от населения и их временного складирования | весь период | Администрация поселения, МБУ «Благоустройство с. Большое Судачье» |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | апрель - май 2018 г. | Администрация поселения, МБУ «Благоустройство с. Большое Судачье» |
| - Информационно-пропагандистское обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Оповещение через средства массовой информации об организации работ по благоустройству, формированию личной ответственности собственников, арендаторов за санитарное содержание территорий, фактах наказания нарушителей правил благоустройства и поощрения отличившихся | весь период | МУП РИК, администрация поселения (по согласованию) |