АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.01.2017 г.                                     № 2

с. Большое Судачье

Об утверждении плана реализации генерального плана

Большесудаченского сельского поселения

В соответствии со статьей 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Большесудаченского сельского поселения, утвержденным решением Совета Большесудаченского сельского поселения от 28.02.2014 № 63/106 «Об утверждении генерального плана и установлении границ населенных пунктов Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области», Администрация Большесудаченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации Генерального плана Большесудаченского сельского поселения на 2017-2025гг.
   2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации  Большесудаченского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большесудаченского

сельского поселения	                              Г.А. Ивлиева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
Большесудаченского сельского поселения
от 10.01.2017года  № 2

#### ПЛАН

реализации генерального плана Большесудаченского сельского поселения,

утвержденного решением Совета Большесудаченского сельского поселения от 28.02.2014 № 63/106 «Об утверждении генерального плана и установлении границ населенных пунктов Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области»

на 2017-2025гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок подготовки | Плановый срок строительства, реконструкции, подготовки проектной документации, годы | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 2017 | 2017-2025г. | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 2. Мероприятия по обеспечению населения качественными услугами по водоснабжению |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей, водозаборных колонок, водонапорных башен | 2017 | 2017-2025г. | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 3. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере культуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство сельского дома культуры | 2018 | 2025г. | Администрация Большесудаченского сельского поселения |
| 3.2 | Ремонт здания библиотеки | 2017 | 2017 | Администрация Большесудаченского сельского поселения |

##### Финансово-экономическое обоснование 
Плана реализации Генерального плана
БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО сельского поселения

План реализации Генерального плана Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района предусматривает создание материально- технических условий, правовых, финансовых способствующих:
- повышению уровня и качества жизни населения;
- повышения уровня инженерного обустройства населенных пунктов; 
-уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снижение эксплуатационных затрат;
-улучшение демографической ситуации в поселении за счет создания благоприятных социально- бытовых условий для труда и отдыха населения.